《工程概预算设计》课程教学大纲（2023版）
一、课程信息
课程名称：工程概预算设计
Course Project of Engineering Cost Estimation and Budget
课程代码：09912111
课程类别：工程实践类/专业限选课
适用专业：土木工程专业
课程学时：1周
课程学分：1.0学分
修读学期：第5学期

先修课程：土木工程材料、混凝土结构、钢结构、砌体结构、房屋建筑学、土木工程施工
（一）课程教学目标

通过课程的学习，使学生达到以下目标：
目标1. 能够了解土木工程全寿命周期的成本构成，特别是在建筑工程预算编制过程中，理解各项成本的构成和涉及的工程管理与经济决策问题，并能够通过预算方案的编制优化成本结构，提高项目经济效益。【支撑毕业要求11.2】

目标2. 能够认识到解决建筑工程概预算问题有多种方案可选择，并通过文献研究寻求可替代的解决方案，特别是在基础工程工程量计算、此分部分项工程预算书编制等方面，能够提出不同的预算方案，并进行有效比较与优化。【支撑毕业要求2.3】

目标3. 能够掌握建筑工程概预算设计中涉及的管理与经济决策方法，特别是在工程量计算、预算书编制、工程造价汇总等环节中，能够运用相关的决策方法进行科学分析与决策，确保预算设计的合理性和可行性。在讲授和学习过程中，培养学生的规范意识，让学生养成严格按照规范进行工作的习惯，确保工程计价的准确性和合法性，帮助学生树立正确的职业价值观，增强社会责任担当，成为德技并修的工程建设人才。【支撑毕业要求11.1】

（二）课程目标与毕业要求的对应关系

表1 课程目标与毕业要求的对应关系

	毕业要求
	毕业要求指标点
	课程目标

	
	
	1
	2
	3

	2. 问题分析
	2.3 能认识到解决土木工程问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案。
	
	✓
	

	11. 项目管理
	11.1 掌握土木工程项目中涉及的管理与经济决策方法。
	
	
	✓

	11. 项目管理
	11.2 了解土木工程全寿命周期的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。
	✓
	
	


二、课程教学内容与学时分配

表2 课程教学内容与学时分配

	序号
	知识单元（学时）
	知识点
	教学

要求
	推荐

学时（日）
	支撑课程目标

	1
	工程概预算设计
（1周）
	设计概算
	了解
	1
	2

	
	
	按照相应《工程计价表》中的计算规则进行详细的工程量计算
	掌握
	2
	3

	
	
	按照相应《工程计价表》中的相应价格编制各分部分项工程的预算书
	掌握
	1.5
	1

	
	
	按照相应地区的工程量清单计价程序和取费标准进行工程造价汇总
	掌握
	2.5
	1、3


三、讲授提示及方法

重点：工程量计算；清单五要件的描述；招标控制价的编制。

难点：清单五要件的描述；招标控制价的编制。

讲授提示与方法：教师提供《展厅楼施工图纸》，让学生完成该框架结构民用建筑的基础工程设计概算比选及招标控制价的编制工作。课程设计方案采用“一组一施工图尺寸”的方案，配合课程进度，提前布置课程设计任务，并结合工程概预算课程章节内容的学习与案例讲授，逐步完成课程设计，即将课程设计分散在章节的授课节点内进行：1）结合选定清单（如《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013），针对本工程涉及的主要分部分项工程，精讲计算规则。2）计算顺序与技巧：强调“先结构后建筑，先地下后地上，先主体后装饰”的顺序。介绍“统筹法”等技巧，减少重复计算。3）列项训练：强调工程量清单项目特征的描述准确性，这是正确套价的基础。讲解过程中使学生树立个人理想、建设美丽中国的家国情怀，弘扬工匠精神，培养学生求是精神和精益求精的敬业精神，同时提高学生的职业素养和责任感。
本课程设计的主要内容：
（1）指导教师下发施工图纸：建筑图纸和结构图纸，布置设计任务，学生收集查阅有关定额、清单计量和计价规范等造价资料，做好课程设计准备工作；

（2）指导教师首先采取集中指导课程设计中的共性问题和注意事项；然后进行个别辅导答疑；

（3）学生 提交按照施工图纸计算的清单工程量，编制工程量清单； 

（4）清单工程量完成的学生在老师的指导下独立完成施工图定额组价和调差；

（5）编制招标控制价，导出表格，打印，装订成册的施工图预算书的内容和顺序： 1）封面； 2）编制说明； 3）费用表； 4）分部分项工程计价表； 5）综合单价分析表； 6）措施项目表； 7）其他项目表； 8）规费和税金表； 9）材料差价表。

四、课程考核

（一）考核方式与成绩构成
考核方式：包括设计概算书、工程量计算书、清单工程量报告和造价文件。

成绩构成：总成绩为100 %，设计概算书成绩占10 %，工程量计算书成绩占30 %，清单工程量报告成绩占20 %，造价文件成绩占40 %。
（二）知识单元—课程目标—知识点—考核方式—目标分值对应关系
表3 知识单元—课程目标—知识点—考核方式—目标分值对应表

	序号
	知识单元
	课程目标
	知识点
	考核方式
	目标分值

	1
	设计概算书
(1/7)
	2
	1.按照相应地区的工程量清单计价程序和取费标准进行不同基础工程造价比选
	设计概算书
	100

	2
	工程量计算书(2/7)
	3
	1. 按照相应《工程计价表》中的计算规则进行详细的工程量计算
	工程量计算书
	100

	3
	清单工程量报告(1.5/7)
	1
	1. 按照相应《工程计价表》中的相应价格编制各分部分项工程的预算书
	清单工程量报告
	100

	4
	造价文件(2.5/7)
	1
	1. 按照相应地区的工程量清单计价程序和取费标准进行工程造价汇总
	造价文件
	50

	
	
	3
	2. 按照相应地区的工程量清单计价程序和取费标准进行工程造价汇总
	造价文件
	50


注：目标分值为课程目标对应评价方式的满分，同一评价方式目标分值之和为100。

（三）课程考核评价标准

表4 课程考核评价标准

	考核方式
	评价标准

	设计概算书/工程量计算书
	按100分制单独评分，标准如下：
（1）100≥x≥90：程量计算规则、识图完全正确；运算正确；计算书内容完整，书写工整。

（2）90>x≥80：工程量计算规则、识图正确；运算无误；计算书内容完整，书写清楚。

（3）80>x≥70：工程量计算规则、识图正确；运算正确；计算书内容完整。

（4）70>x≥60：工程量计算规则、识图基本正确；运算有错误；计算书书写潦草。

（5）x<60：工程量计算规则、识图不正确；运算错误较多；计算书内容不完整，书写不认真。

	清单工程量报告/造价文件
	按100分制单独评分，标准如下：
（1）100≥x≥90：正确表达设计意图；符合计量规范；清单组成完整，清单工程量无错误。

（2）90>x≥80：正确表达设计意图；符合计量规范；清单组成完整，清单工程量有小错误。

（3）80>x≥70：尚能表达设计意图；基本符合计量规范；清单组成不完整，清单工程量有小错误。

（4）70>x≥60：能表达设计意图；基本符合计量规范；清单组成不完整，清单工程量有小错误。

（5）x<60：不能表达设计意图；不符合计量规范；清单组成不完整，清单工程量错误多。


五、课程评价

课程评价主要是本门课程的课程目标达成情况评价。课程目标达成情况评价采用直接与间接相结合的评价方式，通过课程考核成绩分析法、课程调查问卷与访谈法开展。

表5 课程考核成绩对课程目标达成情况评价

	课程目标
	考核方式
	目标分值
	总成绩目标分值
	权重
	实际平均分
	目标达成评价值

	1
	清单工程量
报告
	100
	50
	75
	66.7%
	A1
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	造价文件
	50
	25
	
	33.3%
	A2
	

	2
	设计概算书
	100
	100
	100
	100%
	B1
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	3
	工程量计算书
	100
	50
	75
	66.7%
	C1
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	造价文件
	50
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	33.3%
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	整体课程目标
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注：1.权重为对应评价方式在相应课程目标中的权重。

2.实际平均分为参与评价的学生在该评价方式的平均分。

3.课程分目标达成评价值为实际平均分/目标分值*对应权重之和。

4.整体课程目标达成评价值为课程分目标达成评价值的最小值。

六、课程资源

（一）建议选用教材
[1] 饶婕. 建筑工程造价软件应用教程--广联达篇（第2版）[M]. 武汉: 武汉理工大学出版社, 2016.

（二）主要参考书目
[1]《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额2016（上册）》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额2016（下册）》 [M]，郑州: 中国建材工业出版社，2017.

[2]中华人民共和国国家标准，建设工程工程量清单计价规范 (GB50500-2013)[M]，北京: 中国计划出版社，2013.

[3] 中华人民共和国国家标准 ，《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013 [M]，北京：中国计划出版社，2013.

（三）其它课程资源
1.广联达服务新干线
http://e.fwxgx.com/

2.中国建设工程造价信息网
http://www.ccost.com
3.中国工程建设信息网
http://www.cecain.com
4.中国建设工程造价管理协会
http://www.ceca.org
执笔人：余萍
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课程负责人：余萍
审核人（系/教研室主任）：高春华
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